1. Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☑ | Trạng thái phiên có cần tự động chuyển khi đến giờ bắt đầu không? |
| LS03 | ☐ | ☑ | Khi hai khách cùng đặt sản phẩm cuối, hệ thống xử lý thế nào để chỉ một đơn được xác nhận và không vượt tồn kho? |

2. Nhiệm vụ 2 – Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Phiếu 5 SP có thể do lo ngại xử lý thời gian và trạng thái phiên. Sau khi làm rõ chỉ cần trạng thái “Sắp diễn ra”, Story có độ phức tạp tương đương LS02 nên chốt 3 SP. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu 5 SP đánh giá phạm vi có thể kiểm soát, còn phiếu 8 SP chú trọng rủi ro đặt hàng đồng thời và hoàn tồn khi hủy. Do có nhiều quy tắc xử lý đơn hàng và tồn kho hơn LS02, chốt 8 SP. |

3. Nhiệm vụ 3 – Phát hiện cách hiểu sai

Story Point là đơn vị ước lượng tương đối về khối lượng công việc, độ phức tạp, rủi ro và mức độ chưa chắc chắn, không phải số giờ làm việc cố định. Nhóm sử dụng Velocity (số Story Point hoàn thành trung bình qua các Sprint trước) để dự báo khối lượng công việc phù hợp cho Sprint tiếp theo mà không cần quy đổi Story Point sang giờ.